| GUÍA 1:

# Registro de antecedentes de proyecto

Sigla

Asignatura

Experiencia

de

Aprendizaje

TPY

1101

Taller

Aplicado

de

Programación

Determinación

y

planificación

de

proyecto

Tiempo

Modalidad

de

Trabajo

Indicadores

de

logro

3

semanas

Equipos

de

3

integrantes

IL

1.1

,

1.2

,

,

1.3

1.4

y

1.5

Antecedentes

generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos

para

esta

actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 |
| --- | --- |
| Rut | 20.794.282-0 |
| Nombres | Catalina Solange |
| Apellidos | Leal Rodríguez |
| Roles | QA/Testing/front end/ Documentación |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | ShipTranslate |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema que permite visualizar y modificar mensajes EDI (mensajería marítima) de forma amigable, evitando la edición directa del código y facilitando su comprensión para el usuario. |
| Problemática detectada | Actualmente, la edición directa de mensajes EDI genera un alto número de errores debido a su complejidad técnica y estructura poco intuitiva. |
| Solución esperada | Desarrollar una interfaz visual que permita interpretar y editar los mensajes EDI de manera estructurada, reduciendo la intervención directa sobre el código. |
| Objetivos generales | Desarrollar una plataforma que facilite la visualización clara e intuitiva de la información de los EDI, integrando inteligencia artificial para el análisis comparativo de los sistemas de los representados. |
| Objetivos específicos | - Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, considerando las necesidades de visualización y comparación de los usuarios. - Identificar y estructurar las fuentes de datos EDI, definiendo un modelo de datos que permita su integración, procesamiento y posterior análisis. - Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo los componentes de almacenamiento, procesamiento de datos y módulos de inteligencia artificial. - Desarrollar una interfaz de usuario que permita visualizar la información de los EDI de forma clara, intuitiva y accesible. - Implementar modelos o técnicas de inteligencia artificial orientadas al análisis y comparación de los sistemas de los representados. - Integrar los módulos de visualización y análisis en una plataforma unificada, asegurando su correcto funcionamiento. - Evaluar la usabilidad y el desempeño del sistema, mediante pruebas con usuarios y métricas de eficiencia en la comparación de datos. - Documentar el desarrollo y funcionamiento de la plataforma, incluyendo su uso y posibles mejoras futuras. |
| Alcance del proyecto | - El sistema estará enfocado exclusivamente en la gestión de mensajes en formato EDI. - No incluirá conversión a otros formatos distintos de EDI. - Solo considerará estructuras de navieras previamente definidas dentro del sistema. - El sistema solo puede leer los segmentos que ya tiene considerados para las navieras |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El crecimiento del comercio internacional y la digitalización de los procesos logísticos han impulsado el uso de estándares como EDI (Electronic Data Interchange) en la mensajería marítima. Estos mensajes son fundamentales para la transmisión de información entre navieras, puertos, agentes y sistemas aduaneros, permitiendo la coordinación eficiente de operaciones como embarques, arribos y gestión documental. Sin embargo, los mensajes EDI —como el estándar IFTMCS— presentan una estructura compleja basada en segmentos y códigos que no son intuitivos para los usuarios. Actualmente, su edición y revisión se realiza de forma directa sobre el mensaje, lo que requiere conocimientos técnicos específicos y aumenta significativamente la probabilidad de cometer errores. Estas inconsistencias pueden generar rechazos en los sistemas, reprocesos, retrasos operativos y un incremento en el uso de horas hombre para su corrección. La problemática se origina principalmente en la falta de herramientas que permitan interpretar y manipular estos mensajes de forma visual y amigable. En muchos casos, los usuarios operativos deben trabajar con información crítica sin contar con interfaces adecuadas, lo que impacta negativamente en la eficiencia y calidad del proceso. El público objetivo de este proyecto está compuesto por operadores logísticos, analistas de comercio exterior, personal de navieras y profesionales que trabajan con mensajería marítima EDI, quienes requieren herramientas que simplifiquen su trabajo diario y reduzcan errores operacionales. En cuanto al estado del arte, existen herramientas que permiten visualizar o validar mensajes EDI, pero muchas de ellas son altamente técnicas, poco intuitivas o no están adaptadas a las necesidades específicas de cada organización o tipo de naviera. Esto evidencia una oportunidad de desarrollo para soluciones más accesibles, personalizadas y centradas en el usuario. En este contexto, surge la motivación para desarrollar ShipTranslate, un sistema que busca transformar la manera en que se interactúa con los mensajes EDI, permitiendo su visualización, análisis y edición mediante una interfaz amigable. La oportunidad radica en mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y optimizar los tiempos de gestión, aportando valor tanto a nivel técnico como funcional dentro del ecosistema logístico marítimo.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del sistema ShipTranslate se empleará la metodología en cascada, caracterizada por un enfoque secuencial y estructurado, en el cual cada fase del proyecto debe completarse antes de avanzar a la siguiente. Esta metodología resulta adecuada debido a que los requerimientos del sistema se encuentran relativamente definidos desde el inicio, especialmente considerando el uso de estándares EDI y las necesidades específicas del entorno marítimo. El proyecto se organizará en las siguientes fases: Fase 1: Requerimientos y Análisis - Levantamiento de requerimientos Se recopilará información mediante el análisis de mensajes EDI, documentación técnica y casos reales, definiendo los tipos de mensajes que serán soportados por el sistema. - Análisis del sistema Se establecerán los requerimientos funcionales y no funcionales, junto con las reglas de negocio necesarias para el procesamiento, validación e interpretación de los mensajes EDI. Fase 2: Diseño - Diseño del sistema Se definirá la arquitectura general, el modelo de datos para la representación de mensajes EDI y el diseño de la interfaz de usuario mediante wireframes y diagramas. - Diseño del parser EDI Se especificará la lógica necesaria para interpretar, segmentar y estructurar los mensajes EDI. Fase 3: Desarrollo - Desarrollo del parser EDI Se implementará la lógica de procesamiento e interpretación de los mensajes EDI. - Desarrollo del visualizador EDI Se construirá una interfaz que permita visualizar los mensajes de forma clara, estructurada e intuitiva. - Desarrollo del editor EDI Se implementará la funcionalidad que permita la edición controlada de campos específicos dentro de los mensajes. - Implementación de validaciones Se desarrollarán validaciones básicas, tales como verificación de campos obligatorios y formatos correctos. - Identificación de naviera Se implementará la lógica para reconocer la naviera asociada a cada mensaje EDI mediante reglas predefinidas. - Integración de información de tracking Se desarrollará la funcionalidad para obtener y procesar información de seguimiento (tracking) desde sistemas de navieras. - Implementación de inteligencia artificial Se integrarán técnicas de IA para comparar la información contenida en los mensajes EDI con los datos obtenidos desde las plataformas de tracking. Fase 4: Pruebas y Ajustes - Pruebas del sistema Se realizarán pruebas funcionales utilizando mensajes EDI reales o simulados, verificando el correcto funcionamiento de cada módulo. - Ajustes y mejoras Se corregirán los errores detectados y se optimizará el desempeño general del sistema. Fase 5: Implementación y Documentación - Documentación Se elaborará la documentación técnica y de usuario, detallando la arquitectura, funcionamiento y uso del sistema. - Implementación final Se realizará el despliegue del sistema en un entorno operativo o de prueba. Fase 6: Presentación Final - Preparación de la presentación Se desarrollará la presentación final del proyecto, incluyendo la demostración del sistema implementado.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: - Entorno local de desarrollo - Despliegue en servidor básico - Aplicación web accesible mediante navegador Arquitectura de software: Arquitectura cliente-servidor (3 capas): - Frontend: interfaz de usuario para visualización y edición - Backend: lógica de negocio, procesamiento y validación de mensajes EDI ● Capa de datos: almacenamiento de configuraciones (opcional) Enfoque modular: - Módulo de parsing EDI - Módulo de visualización - Módulo de edición y guardar Lenguajes de programación: - JavaScript / TypeScript - (Opcional) Python para procesamiento de datos EDI Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Frontend: - React - Librerías de UI (ej: Material UI o similares) Backend: - Node.js con Express Librerías adicionales: - Parser de texto (propio o básico) - Librerías de validación de datos Base de datos: - Base de datos ligera MongoDB ○ Configuración de segmentos ○ Definición de navieras Repositorio: Otros:

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas |  | Descripción Actividades /Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsabl e | Observacion es |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Levantamiento requerimientos | de | Recopilación de información, análisis de mensajes EDI y definición de los dos tipos a trabajar | Documentación EDI, ejemplos reales, internet | 2 semanas | Catalina (Analista) | Fase 1: Requerimientos y Análisis |
| 2 | Análisis del sistema |  | Definición de requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio | Documentación, herramientas de modelado | 2 semanas | Catalina (Analista) | Fase 1: Requerimientos y Análisis |
| 3 | Diseño del sistema |  | Arquitectura, modelo de datos EDI y diseño de interfaz (wireframes) | Figma, diagramas | 2 semanas | Catalina (Diseñadora) | Fase 2: Diseño |
| 4 | Diseño del parser EDI |  | Definición de lógica para interpretar y separar segmentos | Ejemplos EDI, lógica de programación | 1 semana | Catalina (Desarrolladora) | Fase 2: Diseño |
| 5 | Desarrollo parser EDI |  | Implementación del procesamiento de mensajes | IDE, lenguaje elegido | 2 semanas | Catalina (Desarrolladora) | Fase 3: Desarrollo |
| 6 | Desarrollo visualizador EDI |  | Construcción de la vista estructurada de los mensajes | React / frontend | 2 semanas | Catalina (Desarrolladora) | Fase 3: Desarrollo |
| 7 | Desarrollo editor EDI |  | Implementación de edición de campos seleccionados | IDE, librerías | 2 semanas | Catalina (Desarrolladora) | Fase 3: Desarrollo |
| 8 | Implementación validaciones |  | Validaciones básicas (campos obligatorios, formato) | Lógica backend/fronten d | 1 semana | Catalina (Desarrolladora) | Fase 3: Desarrollo |
| 9 | Identificación de naviera |  | Lógica para reconocer naviera desde el mensaje | Reglas simples, datos de prueba | 1 semana | Catalina (Desarrolladora) | Fase 3: Desarrollo |
| 10 | Pruebas del sistema |  | Pruebas funcionales con distintos mensajes EDI | Casos de prueba | 1 semana | Catalina (QA) | Fase 4: Pruebas y Ajustes |
| 11 | Ajustes y mejoras |  | Corrección de errores detectados | IDE, pruebas | 1 semana | Catalina (Desarrolladora) | Fase 4: Pruebas y Ajustes |
| 12 | Documentación |  | Desarrollo de documentación técnica y de usuario | Word, GitHub | 1 semana | Catalina (Documentadora ) | Fase 5: Implementación y Documentación |
| 13 | Implementación final |  | Despliegue del sistema | Plataforma cloud | 1 semana | Catalina (Desarrolladora) | Fase 5: Implementación y Documentación |
| 14 | Preparación presentación |  | Creación de PPT y preparación DEMO Final | PowerPoint, sistema | 1 semana | Catalina (Expositora) | Fase 6: Presentación Final |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nr o. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/s emana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presenta ción Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 1 3 | S 1 4 | S 1 5 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Fase 1 :Requerimie ntos y Análisis |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamien to de requerimient os |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del sistema |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Diseño |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del sistema (arquitectura , UI, modelo EDI) |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: :Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | x |  |  |  |  |  |
| Diseño del parser EDI |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo parser EDI |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visualizador EDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Editor EDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Validaciones básicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Identificació n de naviera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: Pruebas y Ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Correccione s y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Fase 5: Documenta ción e Implementa ción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Documentac ión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Implementac ión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Presentació n Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.